Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 июня 2018 г.		пгт. Кильдинстрой			№ 346

#### О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

#### многоквартирных домов на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением от 16.03.2018 г. № 109

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях реализации закона Мурманской области от 24.06.2013 г. № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2014-2043 годы», для проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, Администрация городского поселения Кильдинстрой

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением от 16.03.2018 г. № 109 в редакции приложений 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Исакову Т.В.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области			      С.А. Селиверстов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 07.06.2018 г. № 346

| "Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта 1 | Способ управления МКД 2 | Объекты культурного наследия 3 | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ |
|  |  |  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета 4 | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет привлеченных кредитных/заемных средств 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование городское поселение Кильдинстрой |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.13 | РО | УК | x | 1946 |  | кирпич | 3 | 2 | 1002,1 | 989,9 | 847 | 31 | 306 178,89 |  |  |  | 306 178,89 |  | 309,30 | 12387,00 | 2019 | 2019 |
| 2 | нп Зверосовхоз ул. Строительная д.6 | РО | ТСЖ | x | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1391,2 | 1277,7 | 1277,7 | 48 | 5 285 103,00 |  |  |  | 5 285 103,00 |  | 4136,42 | 12387,00 | 2019 | 2019 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2393,3 | 2267,6 | 2124,7 | 79 | 5 591 281,89 |  |  |  | 5 591 281,89 |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская д.13 | РО | УК | x | 1946 |  | кирпич | 3 | 2 | 1002,1 | 989,9 | 847 | 31 | 2 579 731,97 |  |  |  | 2 579 731,97 |  | 2606,05 | 12387,00 | 2020 | 2020 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002,1 | 989,9 | 847 | 31 | 2 579 731,97 |  |  |  | 2 579 731,97 |  |  |  |  |  |
| 1 | нп Шонгуй ул. Комсомольская д.6 | РО | УК | x | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3716,3 | 3359,8 | 2920,36 | 89 | 9 412 723,46 |  |  |  | 9 412 723,46 |  | 2801,57 | 11149,00 | 2021 | 2021 |
| Итого по МО: гп Кильдинстрой 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,3 | 3359,8 | 2920,36 | 89 | 9 412 723,46 |  |  |  | 9 412 723,46 |  |  |  |  |  |

1. Указывается способ формирования фонда капитального ремонта: СС-специальный счет, РО-счет регионального оператора.

2. Указывается способ управления МКД: ТСЖ-товарищество собственников жилья, ЖСК -жилищно-строительный кооператив, УК-управляющая организация.

"3. МКД, являющиеся объектами культурного наследия, включенными в реестр и выявленными объектами культурного наследия, обозначаются - ОКН.

4. Указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.

5. Указывается объем привлеченных кредитных/заемных средств."

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 07.06.2018 г. № 346

| "Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента | строительный контроль* | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | утепление фасада | энергетическое обследование | оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта | проведение негосударственной экспертизы проектной документации |
|  |  |  | Всего, в том числе: | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | модернизация теплообменника | электроснабжения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2019 год | 5 591 281,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227,7 | 5 206 998,03 |  |  | 1126,5 |  |  |  | 78 104,97 |  |  |  |  |  | 306 178,89 |  |
|  | пгт Кильдинстрой ул. Советская 13 | 306 178,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1126,5 | разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 178,89 |  |
|  | нп Зверосовхоз ул. Строительная д.6 | 5 285 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227,7 | 5 206 998,03 |  |  |  |  |  |  | 78 104,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2020 год | 2 579 731,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,9 | 2 541 607,85 |  |  | 38 124,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт Кильдинстрой ул. Советская 13 | 2 579 731,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,9 | 2 541 607,85 |  |  | 38 124,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО гп Кильдинстрой 2021 год | 9 412 723,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,8 | 9 273 619,17 |  |  |  |  |  |  | 139 104,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нп Шонгуй ул. Комсомольская д.6 | 9 412 723,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359,8 | 9 273 619,17 |  |  |  |  |  |  | 139 104,29 |  |  |  |  |  |  |  |

* не более 1,5 % от стоимости строительно-монтажных работ".

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 07.06.2018 г. № 346

| Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | МО гп Кильдинстрой 2019 | 2393,3 | 79 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 5 591 281,89 | 5 591 281,89 |
| 2 | МО гп Кильдинстрой 2020 | 1002,1 | 31 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 579 731,97 | 2 579 731,97 |
| 3 | МО гп Кильдинстрой 2021 | 3716,3 | 89 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 412 723,46 | 9 412 723,46 |