Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 января 2018 г.			пгт. Кильдинстрой			№ 04

Об утверждении муниципальной программы 4

«Развитие дорожного хозяйства»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение Кильдинстрой, Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района,

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу 4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

- Финансовому органу Администрации городского поселения Кильдинстрой (Белько Т.В.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в объеме, установленном Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой о бюджете муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на соответствующий финансовый год.

- Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 09.01.2017 года № 04 «Об утверждении муниципальной программы 4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»;

- постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 19.01.2017 года № 21 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденную Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 09.01.2017г. № 04»;

- постановление администрации городского поселения Кильдинстрой от 20.12.2017 года № 462 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 4 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, утвержденную Постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой от 09.01.2017г. № 04».

4. Настоящее Постановление подлежит обнародованию посредством размещения для ознакомления граждан на информационных стендах, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Кильдинстрой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://mokildin.ru.

5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области				С.А. Селиверстов

Утверждена

Постановлением администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

от 09.01.2018г. № 04

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства»

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

Ответственный исполнитель программы:

МКУ «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой»

# Паспорт муниципальной программы

| «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы |
| --- |
| Цели программы | Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок |
| Задачи программы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
|  | 2. Ремонт улично-дорожной сети |
| Целевые показатели программы | 1. Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории поселения |
|  | 2. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта |
| Перечень подпрограмм | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой. |
|  | 2. Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой. |
| Заказчик программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2020 годы |
| Финансовое обеспечение программы (всего, в т.ч. по подпрограммам, годам реализации) | Всего по муниципальной программе – 21 132 676,0 рублей из них по годам: 2018 год: 6 872 814,0 рублей 2019 год: 6 973 512,0 рублей 2020 год: 7 286 350,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0 рублей местный бюджет: 21 132 676,0 рублей, из них: 2018 год: 6 872 814,0 рублей 2019 год: 6 973 512,0 рублей 2020 год: 7 286 350,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой» Всего по подпрограмме: 10 634 000,0 рублей, из них по годам: 2018 год: 3 284 800,0 рублей 2019 год: 3 624 800,0 рублей 2020 год: 3 724 800,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 10 634 000,0 рублей, из них: 2018 год: 3 284 800,0 рублей 2019 год: 3 624 800,0 рублей 2020 год: 3 724 800,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей Подпрограмма 2 «Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой» Всего по подпрограмме: 10 498 276,0 рублей, из них по годам: 2018 год: 3 588 014,0 рублей 2019 год: 3 348 712,0 рублей 2020 год: 3 561 550,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 10 498 276,0 рублей, из них: 2018 год: 3 588 014,0 рублей 2019 год: 3 348 712,0 рублей 2020 год: 3 561 550,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение: - уровня защищенности участников дорожного движения; - транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения - пропускной способности дорог; - комфортности проживания граждан, а также улучшение эстетического состояния улично-дорожной сети. Выполнение Решений судов различных инстанций и предписаний надзорных органов в части приведения автомобильных дорог к нормативным требованиям. |

# Подпрограмма 1
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании городское поселение Кильдинстрой»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территории городского поселения |
| Заказчики подпрограммы | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 10 634 400,0 рублей, из них по годам: 2018 год: 3 284 800,0 рублей 2019 год: 3 624 800,0 рублей 2020 год: 3 724 800,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 10 634 400,0 рублей, из них: 2018 год: 3 284 800,0 рублей 2019 год: 3 624 800,0 рублей 2020 год: 3 724 800,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог 2. Повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий населенных пунктов 3. Сохранность, повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства |

1.	Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах городов, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения, нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки.

Общее и текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет распорядитель средств бюджета – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства муниципального образования городское поселение Кильдинстрой».

В настоящее время протяжённость улично-дорожной сети поселка составляет 20,4 км, из них с улучшенным покрытием – 16,4 км. К элементам дорог, объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: обочины, бортовой камень, озеленительная полоса, памятные и въездные знаки.

Целью подпрограммы является обеспечение надлежащего содержания автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры поселка в соответствии с требованиями ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

# 2.	Основные цели и задачи, целевые показатели

# (индикаторы) реализации

| № п/п | Цель, задачи и показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчётный год | Текущий год | Год реализации Программы |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории МО городское поселение Кильдинстрой, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов благоустройства |
|  | Обеспечение содержания автомобильных дорог, улиц | да -1 нет -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | Задача 1. Содержание автомобильных дорог, улиц |
| 1.1 | Доля выполненных мероприятий по содержанию автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасных условия для пешеходов |
| 2.1 | Доля выполненных мероприятий по предотвращение дорожно-транспортных происшествий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 3.	Перечень основных программных мероприятий

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выпол-нения (мес.,квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование | 2018 год |  |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории МО городское поселение Кильдинстрой, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов благоустройства |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог |
| 1.1 | Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 2018-2020 | МБ | 2 424 800,00 | 2 424 800,00 | 2 424 800,00 | Уборочная площадь автомобильных дорог и улиц, тыс.кв.м | 20,4 | Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля исполненных мероприятий по содержанию технических средств организации дорожного движения, % | 100 |  |
| 1.2 | Реализация прочих мероприятий | 2018-2020 | МБ | 160 000,0 | 200 000,00 | 300 000,00 | Доля исполнения мероприятий | 100 | Отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
|  | Итого по основному мероприятию 1 | МБ | 2 584 800,00 | 2 624 800,00 | 2 724 800,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение освещенности дорог и улиц |
| 2.1 | Реализация мероприятий по функционированию уличного освещения | 2018-2020 | МБ | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Доля исполнения мероприятий по организации освещения дорог и улиц, % | 100 | МУП «Кильдинстрой» |
|  | Итого по основному мероприятию 2 | МБ | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  |
| Всего по подпрограмме | МБ | 3 284 800,00 | 3 624 800,00 | 3 724 800,00 |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Проведение мероприятий требует выделения значительных средств из местного бюджета. Потребность в средствах определена исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а также исходя из сметной документации, разработанной заказчиком координатором

| Источник финансирования | Всего руб. | В том числе по годам реализации, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по Подпрограмме: | 10 634 400,0 | 3 284 800,0 | 3 624 800,0 | 3 724 800,0 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования: | 10 634 400,0 | 3 284 800,0 | 3 624 800,0 | 3 724 800,0 |
| средств областного бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы.

МКУ «УГХ г.п. Кильдинстой» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой», за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на соответствующий год.

- Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).

# Подпрограмма 2
«Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие дорожного хозяйства» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
| Задачи подпрограммы | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта |
| Заказчики подпрограммы | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 10 498 276,0 рублей, из них по годам: 2018 год: 3 588 014,0 рублей 2019 год: 3 348 712,0 рублей 2020 год: 3 561 550,0 рублей из них по видам бюджетов федеральный бюджет: 0 рублей областной бюджет: 0,0 рублей местный бюджет: 10 498 276,0 рублей, из них: 2018 год: 3 588 014,0 рублей 2019 год: 3 348 712,0 рублей 2020 год: 3 561 550,0 рублей внебюджетные средства: 0,0 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В результате выполнения мероприятий подпрограммы планируется: - выполнить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в количестве 3 шт., площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составит 9 400 м2; |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов инфраструктуры городского поселения. Уровень комфорта проживания находится в прямой зависимости от качества их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа.

Выделяемые средства на ремонт и содержание автомобильных дорог не обеспечивали нормативный уровень их содержания и ремонта:

в 2013 году за счет местного бюджета выделено 243 540,0 рублей, областного бюджета в рамках Долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы– 4 627 260,0 рублей на проведение ремонта автомобильной дороги в н.п.Зверосовхоз по ул. Строительная (от Кильдинского шоссе до ул. Набережная), отремонтировано 4 060,0 м2 покрытия;

в 2018 году необходимо продолжить ремонтные работы на вышеуказанном объекте с целью обеспечения надлежащей безопасности перевозок, проезда транспорта и пешеходов.

в 2014 году за счет местного/областного бюджетов на проведение ремонта автомобильных дорог средств не выделялось;

в 2015 году за счет местного/областного бюджетов на проведение ремонта автомобильных дорог средств не выделялось.

в 2016 году с привлечением средств софинансирования из областного дорожного фонда были проведены ремонтные работы в пгт.Кильдинстрой: дорога центральная от площади до ж/д переезда с ответвлением до дома № 14 по ул. Набережная и автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой на общую сумму 29 748,7 тыс.руб. Отремонтировано более 24 414,5 тыс.кв.м дорожного полотна.

Для улучшения условий проживания жителей муниципального образования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данные мероприятия позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения, модернизации наружного освещения.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловило бы реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

По заявлению Прокуратуры Кольского района Кольским районным судом вынесено Решение по делу № 2-1864/2014 от 02.12.2014г. В соответствии с данным Решением Администрация городского поселения Кильдинстрой обязана привести автомобильную дорогу проходящую через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до войсковой части № 34630 в г.п. Кильдинстрой в соответствии с требованиями ГОСТ «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». В рамках исполнения Решения Администрацией городского поселения Кильдинстрой получена отсрочка исполнения указанного Решения до 01.10.2016 года. Выполнение ремонта единственной дороги к воинской части также обусловлена социальной значимостью: в сады и школы муниципального образования в будни осуществляется доставка детей военнослужащих в количестве 75 человек. Отдел образования Администрации Кольского района подтверждает готовность выполнения перевозок специально оборудованным автобусом «Дети», но в силу ненормативного состояния автодороги получение согласования ГИБДД на перевозку не представляется возможным.

В 2018 году необходимо продолжить ремонтные работы на вышеуказанном объекте с целью исполнения Решения суда и обеспечения надлежащей безопасности перевозок, проезда транспорта.

В соответствии с имеющимися судебными актами в первоочередной список автомобильных дорог, подлежащих ремонту включаются:

- автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до воинской части № 34630 в п. Кильдинстрой;

- дорога от центральной улицы между домами № 4 и № 6 по ул. Комсомольская;

- дорога с асфальтобетонным и гравийным покрытием вокруг н.п. Зверосовхоз вдоль реки Кола (от Кильдинского шоссе до д. 11а по ул. Набережная, с ответвлением к д.14 по ул. Зеленой) в н.п. Зверосовхоз

- Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Теку-щий год | Годы реализации |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
|  | Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
|  | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт/капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта/капитального ремонта | тыс.м2отремонт./ тыс.м2 общ | 26,83/102 0.26 | 26,83/102 0.26 | 36,23/102 0.36 | 39,13/102 0.38 | 42,03/102 0.41 |

- Перечень основных программных мероприятий

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок исполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования городское поселение Кильдинстрой |
| Задача: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | 2018-2020 | Всего, в т.ч. | 9 898 276,00 | 2 988 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 | Площадь отремонтированных дорог, м2 | 9400,0 | 2 911,0 | 2911,0 | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 9 898 276,00 | 2 988 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, достоверности определения сметной стоимости | 2018 | Всего, в т.ч. | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | количество проектно-сметной документации, ед. | 4 | - | - | МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой» |
|  |  |  | МБ | 600 000,0 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 10 498 276,00 | 3 588 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 |  |
|  | МБ | 10 498 276,00 | 3 588 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 |  |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

  - Детализация перечня основных мероприятий подпрограммы на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (год) | Площадь, м2 | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |
| 1.1 | - Ремонт автомобильной дороги, проходящей через железнодорожный переезд от частного сектора ул. Железнодорожный тупик до в/ч №34630 пгт Кильдинстрой | 2018 | 4 500,0 | Всего | 1 037, 40 |
|  |  |  |  | МБ | 1 037, 40 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  | 2019 | 2 911,0 | Всего | 3 348,7 |
|  |  |  |  | МБ | 3 348,7 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
|  |  | 2020 | 2 911,0 | Всего | 3 561,6 |
|  |  |  |  | МБ | 3 561,6 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
| 1.2 | - Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным и гравийным покрытием нп Зверосовхоз (от Кильдинского шоссе до д.11а по ул. Набережная, с ответвлением к д.14 ул. Зелёная) нп Зверосовхоз | 2018 | 4 611,0 | Всего | 989,42 |
|  |  |  |  | МБ | 989,42 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
| 1.3 | - Ремонт автомобильной дороги от центральной улицы между домами №4 и №6 до №8 по ул. Комсомольская нп Шонгуй | 2018 | 289,0 | Всего | 96,93 |
|  |  |  |  | МБ | 96,93 |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 |
| 1.4 | -Разворотное кольцо с проездом вдоль дома №15 по ул. Комсомольской до котельной в нп Шонгуй | 2018 | 232,0 | МБ | 864,26 |

В случае получения субсидии из областного бюджета объем финансирования подлежит корректировке одновременно с увеличением объема отремонтированной площади по формулам:

Для п.1.1. (МБ+ОБ на текущий год)/  10 374 035,00 (сметная стоимость)*4 500,0 кв.м (ремонтируемая площадь по смете)

Для п.1.2. (МБ+ОБ на текущий год)/ 9 894 193,00 (сметная стоимость)*4 611,0 кв.м (ремонтируемая площадь по смете)

Для п.1.3. (МБ+ОБ на текущий год)/969 269,00 (сметная стоимость)*289,0 кв.м (ремонтируемая площадь по смете)

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего руб. | В том числе по годам реализации, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Всего по Подпрограмме: | 10 498 276,00 | 3 588 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 |
| в том числе за счёт: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования: | 10 498 276,00 | 3 588 014,00 | 3 348 712,00 | 3 561 550,00 |
| средств областного бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях повышения эффекта, снижения риска дорожно-транспортного травматизма, невозможностью охватить в трехлетний срок реализации программы 100% требующего ремонта объема дорог, необходимым является получение финансовой помощи из бюджетов различных уровней, в т.ч. и на условии участия в конкурсах на получение субсидий по рассматриваемому целевому назначению. При условии выделения средств областного бюджета ресурсное обеспечение и целевые показатели выполнения подлежат соответствующей корректировке.

- Механизм реализации подпрограммы.

МКУ «УГХ г.п. Кильдинстой» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий.

Реализация подпрограммных мероприятий, относящихся к компетенции МКУ «УГХ г.п. Кильдинстрой», за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования городское поселение Кильдинстрой на соответствующий год.

- Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Кильдинстрой от 11.11.2013 № 120 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кильдинстрой».

Реализация программных мероприятий, направленных на формирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей. Площадь отремонтированного покрытия составит 33 399,66 м2.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракта подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание муниципальных услуг (работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (работ).