Администрация

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31 марта 2021 г. 			пгт. Кильдинстрой					 № 18

О мерах по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2021 года на территории городского поселения Кильдинстрой

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2021 года на территории городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, на основании решения 2 протокола №1 заседания комиссии заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на водных объектах и по повышению устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время  МО г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области от 25 марта 2021 года:

- Утвердить “План мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2021 года на территории городского поселения Кильдинстрой” согласно Приложению 1;

- Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно Приложению 2;

- Назначить руководителей подведомственных учреждений и организаций ответственными за обеспечение нормальной работы в паводковый период, за принятие своевременных мер по сохранности имущества, зданий, сооружений соответствующих организаций и учреждений;

- Специалисту, уполномоченному на решение задач в области ГОЧС:

  - Обеспечить готовность сил и средств администрации городского поселения Кильдинстрой, планируемых к использованию в период паводка;

срок - до 30.03.2021 г.

  - Организовать получение основного гидрологического прогноза на период весеннего половодья на реке Кола;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Организовать возможность доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Заключить соглашение на временное размещение населения пострадавших территорий;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Заключить соглашение на обеспечение пострадавших питанием;

срок - до 30.04.2021 г.

  - подготовить рассмотрение проведения противопаводковых мероприятий на заседании КЧС в апреле-мае 2021г.;

  - уточнить схему связи и оповещения при возникновении ЧС, включив в нее соответствующие надзорные органы;

срок - до 20.04.2021 г.

  - Организовать пост контроля уровня воды в период паводка;

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

  - Создать противопаводковые комиссии, определить места возможных работ, порядок привлечения необходимых сил и средств;

  - Организовать уборку и вывоз снега с подведомственных территорий с целью недопущения подтопления и разрушения пешеходных зон и автодорог, жилых  зданий и сооружений;

  - Проверить наличие и достаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

  - Организовать мониторинг паводковой обстановки через ЕДДС Кольского района (тел. 3-20-50);

  - Организовать пропаганду противопаводковых  мероприятий;

  - Разработать мероприятия и обеспечить их выполнение по сохранности имущества от паводковых вод;

  - Обеспечить очистку зон санитарной охраны 2,3 поясов водоисточников, в том числе нецентрализованных (колодцев, каптажей, родников) от мусора и других отходов в целях предотвращения от загрязнения;

  - Обеспечить готовность к пропуску паводковых вод: сетей водоснабжения, канализования, в т.ч. ливневых, дренажных отводящих сточных вод.

- Рекомендовать организациям, осуществляющим эксплуатацию жилого фонда на территории городского поселения Кильдинстрой (МУП «ЖКХ Кильдинстрой», ТСЖ «Зверосовхоз», ТСЖ «Семь домов», ООО «УК Согласие», ТСЖ «Комсомольская 17», ООО УК «ПК Оптима», ТСН «Набережная 14», ТСЖ «СОВЕТСКАЯ», ТСЖ «Кильдинстрой», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ):

  - Организовать уборку и  вывоз снега с придомовых территорий;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Принять меры по приведению придомовых территорий в удовлетворительное санитарное состояние;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Заготовить и приблизить к местам возможного подтопления запасы грунта, щиты, мешки с песком для проведения мероприятий по исключению возможности подтопления подвалов многоквартирных домов;

срок - до 30.04.2021 г.

  - В случае подтопления подвалов многоквартирных домов грунтовыми водами в предыдущие периоды подготовить к работе средства для откачки воды из подвальных помещений;

срок - до 30.04.2021 г.

  - Не допускать случаев сброса талых вод в сети канализации ГОУП «Мурманскводоканал»;

срок – постоянно;

  - Принимать иные меры для предупреждения повреждения коммунальных систем и иного имущества;

срок - постоянно.

- МУП «Кильдинстрой» (Бойко Н.В.):

  - Спланировать варианты водообеспечения населения из альтернативных источников, в том числе объекты социально-бытового назначения доброкачественной водой, в случаях несоответствия качества водопроводной воды  гигиеническим нормативам;

срок до 10.04.2021 г.

  - Увеличить высоту рабочей площадки насосного оборудования водозабора на жд.ст. Магнетиты;

срок до 30.04.2021 г.

  - Разработать (уточнить) схему связи и оповещения при возникновении ЧС, включив в нее соответствующие надзорные органы, оповещаемые в обязательном порядке при возникновении аварийных ситуаций, связанных с угрозой нанесения вреда жизни и здоровью людей и животных, а также окружающей среде.

срок - до 10.04.2021 г.

  - Информировать Балтийско-Арктическое межрегиональное Управление Росприродназора (по тел. 8152-25-09-15) - о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения водных объектов;

срок - в течение 12 часов.

  - Информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (по тел. оперативного дежурного 8152-450-387) - о ЧС на объектах водоснабжения и водоотведения, угрозе подтопления  и затопления территорий;

срок – незамедлительно.

  - Обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопроводов с проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим лабораторным контролем.

срок – постоянно;

  - Организовать контроль уровня воды реки Кола в резервуаре насосной станции на жд.ст. Магнетиты каждые 12 часов с момента начала паводка;

  - Увеличить кратность лабораторных исследований при проведении производственного контроля воды при водоподготовке в период паводка;

  - Уточнить наличие необходимого количества дезинфектантов исходя из увеличенного расхода;

срок – до 20.04.2021 г.

- МКУ «УГХ МО гп. Кильдинстрой» (Черепко Д.А.);

  - Взять на контроль деятельность субъектов, осуществляющих работы в 1, 2 и 3 поясах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, по принятию мер, направленных на недопущение загрязнения источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и ухудшения качества воды в них;

срок – до 20.04.2021 г.

  - Провести работу с представителями гаражных кооперативов по организации очистки территорий от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей-накопителей стоков неканализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки;

срок – до 20.04.2021 г.

  - Организовать информирование населения о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории городского поселения, качестве подаваемой воды в случае ухудшения показателей;

срок - в период паводка.

  - Проводить в период паводка мониторинг находящихся в районах риска затопления различных строений (в том числе ДНТ, СНТ, СОТ и пр.) с целью своевременного информирования населения;

  - Организовать рейды с целью контроля за проведением санитарной очистки и дезинфекции территорий;

срок – до 30.04.2021 г.

  - В период прохождения ледохода организовать визуальный контроль состояния русловых опор временного моста через реку Кола в н.п. Шонгуй;

  - Информировать Балтийско-Арктическое межрегиональное Управление Росприродназора (по тел. 8152-25-09-15) - о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения водных объектов;

срок - в течение 12 часов.

  - Информировать Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (по тел. оперативного дежурного 8152-450-387) - о ЧС на объектах водоснабжения и водоотведения, угрозе подтопления  и затопления территорий;

срок – незамедлительно.

  - Организовать выполнение работ по предотвращению размытия грунтовой дороги ул. Горная, пгт. Кильдинстрой;

срок – до начала периода интенсивного таяния снега.

  - Обеспечить контроль состояния мостов через реку Кола в нп. Шонгуй, пгт. Кильдинстрой, через ручей Кильдинский в пгт. Кильдинстрой в период паводка;

  - Подготовить средства для обозначения подтопленных участков дорог;

срок – до 30.04.2021г.

  - Заключить соглашение на аренду спецтехники на случай возникновения необходимости возведения преградительных валов;

срок – до 30.04.2021г.

  - Организовать выполнение работ по исправлению выявленных недостатков временного автомобильного моста через реку Кола в нп. Шонгуй;

срок – до 05.05.2021г.

  - Произвести приобретение и складирование достаточного количества песка, мешков для песка для возведения преград;

срок – до 05.05.2021г.

  - Организовать контроль состояния дорог в районе водопропускных труб:  по ул. Набережная в нп. Зверосовхоз в сторону ДНТ «Профснаб»; в районе съезда с ул. Кильдинское Шоссе в сторону Брусникино; в районе спуска от МБДОУ № 8 н.п. Шонгуй в сторону водозабора.

срок – в период интенсивного таяния снега.

  - Организовать очистку дорог и подъездных путей к жилым и социально-значимым объектам;

срок – до 05.05.2021г.

- МУП «ЖКХ Кильдинстрой» (Выборнов А.А.):

  - Разработать и осуществить комплекс мероприятий по исключению подтопления грунтовыми водами подвального помещения дома по адресу пгт. Кильдинстрой, Кильдинское шоссе, д.3/2;

  - Осуществлять мероприятия по п.6.

- Рекомендовать руководителям некоммерческих объединений граждан, земельные участки которых расположены на берегах реки Кола в зонах возможного подтопления и затопления:

  - Организовать контроль уровня паводковых вод;

  - Своевременно информировать жителей о возникающих угрозах;

  - Обеспечить своевременной отключение электроснабжения в случае угрозы подтопления трансформаторных подстанций во избежание поражения граждан электрическим током, повреждения оборудования и имущества;

  - Организовывать альтернативные пути проезда к земельным участкам в случае подтопления основного пути проезда;

- МБУК «Кильдинский ГДК» (Селякова А.Н.), МБУК «Кильдинская городская библиотека»(Кройтор Т.В.): провести профилактические мероприятия, пропагандирующие безопасное поведение людей на водных объектах в период активного таяния льда и летнее время;

- Рассмотреть результаты исполнения настоящего распоряжения в мае 2021;

- Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области 					С.А. Селиверстов

Приложение

к распоряжению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 23.03.2020 г. № 26

П Л А Н

мероприятий по обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения, уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка 2021 года на территории муниципального образования городское поселение Кильдинстрой

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Получение основного гидрологического прогноза на р. Кола | 30.04.2021 | Специалист по ГОЧС |
| 2 | Информирование населения о возможности возникновения/возникновения ЧС в результате прохождения паводка, о выполняемых противопаводковых мероприятий | в период паводка | Специалист по ГОЧС, МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 3 | Заключение соглашений на обеспечение мест временного размещения и питания населения | апрель | Специалист по ГОЧС |
| 4 | Уточнение схемы связи и оповещения | апрель | Специалист по ГОЧС |
| 5 | Организация поста контроля уровня воды в реке Кола | с начала периода паводка | Специалист по ГОЧС |
| 6 | Заключение соглашения на аренду спецтехники для проведения противопаводковых мероприятий | апрель | МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 7 | Создание противопаводковых комиссий, определение мест возможных работ, порядка привлечения необходимых сил и средств | апрель | организации всех видов сосбтвенности |
| 8 | Уборка и вывоз снега с подведомственных территорий с целью недопущения подтопления и разрушения пешеходных зон и автодорог, жилых зданий и сооружений | апрель | организации всех видов сосбтвенности |
| 9 | Очистка зон санитарной охраны 2,3 поясов водоисточников, в том числе нецентрализованных (колодцев, каптажей, родников) от мусора и других отходов в целях предотвращения от загрязнения | апрель | организации всех видов сосбтвенности |
| 10 | -приведение придомовых территорий в удовлетворительное санитарное состояние; -заготовка вблизи мест возможного подтопления запасов грунта, щитов, мешков с песком для проведения мероприятий по исключению возможности подтопления подвалов многоквартирных домов; -приведение в готовность средств для откачки воды; | апрель | МУП «ЖКХ Кильдинстрой», ТСЖ «Зверосовхоз», ТСЖ «Семь домов», ООО «УК Согласие», ТСЖ «Комсомольская 17», ООО УК «ПК Оптима», ТСН «Набережная 14», ТСЖ «СОВЕТСКАЯ», ТСЖ «Кильдинстрой», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК СФ |
| 11 | -подготовка сил и средств для обеспечения альтернативного снабжения населения доброкачественной водой; -увеличение высоты рабочей площадки насосного оборудования; -включение в схему оповещения надзорных органов; -уточнение наличия необходимого количества дезинфектантов исходя из увеличенного расхода | апрель | МУП «Кильдинстрой» |
| 12 | -организация контроля уровня воды на водозаборном узле жд.ст. Магнетиты; -увеличение кратности лабораторных исследований при проведении производственного контроля воды при водоподготовке | в период паводка | МУП «Кильдинстрой» |
| 13 | контроль состояния русловых опор автомобильных мостов через реку Кола в нп. Шонгуй и пгт. Кильдинстрой | в период ледохода | МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 14 | -организация рейдов с целью контроля за проведением санитарной очистки и дезинфекции территорий; -закупка песка и мешков, заключение соглашения на аренду спецтехники для возведения преград; -очистка дорог и подъездных путей к жилым и социально-значимым объектам; -организация выполнения работ по исправлению выявленных недостатков временного автомобильного моста через реку Кола в нп. Шонгуй; заготовка средств для обозначения подтопленных участков дорог; -контроль деятельности субъектов, осуществляющих работы в 1, 2 и 3 поясах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, по принятию мер, направленных на недопущение загрязнения источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и ухудшения качества воды в них | апрель | МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 15 | -информирование населения о ходе проведения противопаводковых мероприятий на территории городского поселения, качестве подаваемой воды в случае ухудшения показателей; -мониторинг затопления территорий в районах риска, в том числе (в том числе ДНТ, СНТ, СОТ и пр.) с целью своевременного информирования населения; -контроль состояния автомобильных мостов через реку Кола в нп. Шонгуй и пгт. Кильдинстрой | в период паводка | МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 16 | Контроль состояния дорог в районе водопропускных труб: по ул. Набережная в нп. Зверосовхоз в сторону ДНТ «Профснаб»; в районе съезда с ул. Кильдинское Шоссе в сторону Брусникино; в районе спуска от МБДОУ № 8 н.п. Шонгуй в сторону водозабора; | в период интенсивного таяния снега | МКУ «УГХ гп. Кильдинстрой» |
| 17 | Мероприятия по исключению подтопления грунтовыми водами подвального помещения дома по адресу пгт. Кильдинстрой, Кильдинское шоссе, д.3/2 | до 15 апреля | МУП «ЖКХ Кильдинстрой» |

Приложение №2

к распоряжению администрации

городского поселения Кильдинстрой

от 31.03.2021 года №18

Состав

противопаводковой комиссии

муниципального образования городское поселение Кильдинстрой

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Селиверстов Сергей Александрович | Глава Администрации городского поселения Кильдинстрой – председатель комиссии |
| 2. | Игнатьев Александр Владимирович | Глава МО г.п. Кильдинстрой – заместитель председателя комиссии |
| 3. | Некрасова Ольга Алексеевна | Зам. Главы администрации г.п. Кильдинстрой - заместитель председателя комиссии |
| 4. | Давидюк Леонид Сергеевич | Главный специалист администрации – секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| 5. | Черепко Дмитрий Александрович | Начальник МКУ «УГХ МО г.п. Кильдинстрой |
| 6. | Бойко Наталья Вячеславовна | Директор МУП «Кильдинстрой» |
| 8. | Сафонов Александр Николаевич | Юрисконсульт МКУ «БЭС» |
| 9. | Маслова Светлана Александровна | Начальник отдела УМИ |
| 10. | Выборнов Александр Александрович | Директор МУП «ЖКХ Кильдинстрой» |
| 11. | Селякова Анна Николаевна | Директор МБУК «Кильдинский городской дом культуры» |
| 12. | Кройтор Татьяна Владимировна | Директор МБУК «Кильдинская городская библиотека» |
| 13. | Кузнецова Ольга Геннадьевна | Начальник МКУ «БЭС» |